WORKFLOW COMPLET

PRÉPARATION DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT

Référentiel interne agence — De A à Z

De la qualification commerciale à la clôture de projet

Version 1.0 — Mars 2026

TABLE DES MATIÈRES

# PHASE 0 — QUALIFICATION & CADRAGE COMMERCIAL

Décider si le projet mérite un investissement en avant-vente. Évaluer l’adéquation client-agence.

## 0.1 — Réception et analyse de la demande

- Analyse du brief client ou de la demande entrante

- Premier appel ou réunion découverte

- Identification du contexte projet (refonte, création, évolution, migration)

- Identification du/des décideurs et de la chaîne de validation

- Identification du sponsor projet côté client

## 0.2 — Qualification du lead

- Budget estimé vs. budget réel du client

- Délai souhaité vs. délai réaliste

- Maturité du client (clarté du besoin, niveau de préparation)

- Due diligence client (solvabilité, historique, red flags)

- Adéquation avec le positionnement et l’expertise de l’agence

## 0.3 — Faisabilité et risques

- Évaluation de faisabilité technique préliminaire

- Identification des contraintes bloquantes (légales, techniques, budgétaires)

- Analyse de risques projet (matrice probabilité/impact)

- Évaluation de la charge interne (disponibilité équipe, staffing plan)

- Identification des compétences manquantes et plan de sous-traitance

- Estimation grossière de l’enveloppe (ordre de grandeur)

## 0.4 — Décision Go/No-Go

- Go/No-Go interne formalisé

- Lettre de mission ou NDA si nécessaire

- Définition du périmètre et budget d’avant-vente

- Affectation d’un chef de projet / lead

# PHASE 1 — DÉCOUVERTE & ANALYSE DES BESOINS

Comprendre en profondeur le métier, l’existant, les utilisateurs et les besoins réels avant toute réflexion de solution.

## 1.1 — Compréhension métier

- Cartographie de l’activité du client (secteur, marché, modèle économique)

- Analyse du paysage concurrentiel et benchmarks sectoriels

- Identification de toutes les parties prenantes

- Analyse des processus métier existants (workflows, points de friction)

- Compréhension des contraintes réglementaires du secteur

## 1.2 — Audit complet de l’existant

Audit fonctionnel et UX

- Audit du site/application actuel (fonctionnalités, UX, parcours)

- Audit de la stack technique en place

- Inventaire des outils et services utilisés

Audit de performance et qualité

- Audit analytics (GA4, heatmaps, funnels, taux de conversion)

- Audit de performance (Core Web Vitals, Lighthouse, WebPageTest)

- Audit d’accessibilité (WCAG 2.1/2.2)

Audit technique et sécurité

- Audit sécurité de l’existant

- Audit SEO complet (positions, backlinks, autorité, erreurs crawl, structure)

- Audit de la dette technique

Inventaire des actifs

- Inventaire des actifs numériques (domaines, certificats SSL, comptes, licences)

- Inventaire des accès et credentials existants

- Cartographie des données existantes (schéma, volume, qualité, propriété)

- Inventaire des contenus existants (content audit)

## 1.3 — Recueil des besoins

- Ateliers de cadrage avec les parties prenantes

- Entretiens utilisateurs qualitatifs

- Questionnaires structurés si population large

- Analyse de données comportementales existantes

- Besoins fonctionnels explicites

- Besoins non-fonctionnels (performance, sécurité, accessibilité, SEO, conformité)

- Besoins implicites et latents

- Hiérarchisation MoSCoW (Must / Should / Could / Won’t)

## 1.4 — Définition des objectifs

- Objectifs business mesurables (KPIs cibles chiffrés)

- Objectifs utilisateurs (jobs-to-be-done)

- Objectifs techniques (scalabilité, temps de réponse, uptime SLA)

- Critères de succès du projet (Definition of Done globale)

- Métriques de mesure post-lancement

# PHASE 2 — STRATÉGIE PRODUIT & ARCHITECTURE DE L’INFORMATION

Définir le positionnement, les cibles, le modèle, la structure informationnelle et la stratégie de croissance.

## 2.1 — Stratégie produit

- Définition de la proposition de valeur unique

- Positionnement par rapport à la concurrence

- Définition des personas utilisateurs (primaires, secondaires, anti-personas)

- Parcours utilisateurs (user journeys) par persona

- Cartes d’empathie

- Scénarios d’usage et cas d’utilisation clés

- Définition du MVP vs. versions futures (roadmap produit)

- Modèle économique du produit (monétisation, pricing, freemium, SaaS)

## 2.2 — Stratégie de croissance

- Stratégie d’acquisition (canaux, funnels, attribution)

- Stratégie de rétention et engagement

- Stratégie de conversion (CRO intégrée dès la conception)

- Stratégie de referral / viralisation si applicable

- Définition des métriques North Star

## 2.3 — Architecture de l’information

- Arborescence complète du site/application

- Taxonomie et nomenclature

- Modèle de contenu (content model : types, champs, relations, cardinalités)

- Stratégie de navigation (principale, secondaire, contextuelle, fil d’Ariane, footer)

- Stratégie de recherche interne (filtres, facettes, suggestions)

- Plan de redirection si migration (mapping ancien/nouveau)

- Stratégie SEO structurelle (maillage interne, structure URL, données structurées, canonical)

# PHASE 3 — SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Décrire exhaustivement ce que le système doit faire, comment, pour qui, avec quelles règles et quelles limites.

## 3.1 — Cahier des charges fonctionnel

- Description détaillée de chaque fonctionnalité

- User stories formalisées (As a… I want… So that…)

- Critères d’acceptation par user story

- Definition of Ready (critères pour qu’une story entre en sprint)

- Règles de gestion métier détaillées

- Matrices de rôles et permissions (RBAC / ABAC)

- Gestion des états (state machines / diagrammes d’état pour chaque entité)

- Gestion de tous les cas d’erreur et edge cases

- Flux de données entre modules (diagrammes de flux)

- Matrice de traçabilité exigences ↔ fonctionnalités

## 3.2 — Intégrations et interfaces

- Spécifications des intégrations tierces (API, SSO, paiement, CRM, ERP)

- Spécifications des webhooks entrants et sortants

- Spécifications d’import/export de données (formats, fréquence, volume)

- Stratégie de versioning d’API

- Contrats d’interface (API contracts / OpenAPI specs)

- Spécifications des limites et quotas (taille upload, pagination, rate limits)

- Stratégie de gestion des erreurs d’intégration (retry, fallback, circuit breaker)

## 3.3 — Notifications et communications

- Inventaire complet des emails transactionnels (templates, triggers)

- Spécifications des notifications push / in-app

- Spécifications SMS si applicable

- Workflows de notification (qui reçoit quoi, quand, comment, fréquence)

- Stratégie anti-spam / gestion des préférences de notification

- Templates et variables dynamiques

## 3.4 — Contraintes transverses

- Spécifications multilingue / multi-devises / multi-fuseaux horaires

- Spécifications d’accessibilité (WCAG 2.1 AA minimum, cible AAA si applicable)

- Spécifications de conformité réglementaire (RGPD, CCPA, PCI-DSS, ePrivacy)

- Spécifications du mode offline / PWA si applicable

- Stratégie de feature flags

- Politique de rétention des données

- Matrice de compatibilité navigateurs / devices / OS (versions minimales)

- Spécifications de la gestion du consentement (cookies, tracking)

# PHASE 4 — CONCEPTION UX

Concevoir l’expérience utilisateur : parcours, wireframes, prototypes, tests. Résoudre les problèmes d’usage avant de dessiner les interfaces.

## 4.1 — Recherche UX

- Synthèse des personas et user journeys (depuis phase 2)

- Analyse des parcours critiques (happy paths et error paths)

- Benchmarking UX concurrentiel

- Identification des patterns d’interaction adaptés

- Définition des principes UX du projet

## 4.2 — Architecture UX

- Schémas de flux utilisateur (user flows) pour chaque parcours clé

- Diagrammes d’interaction entre écrans

- Hiérarchie informationnelle par page/écran

- Stratégie de progressive disclosure

- Stratégie de gestion des formulaires (validation, étapes, sauvegarde auto)

## 4.3 — Wireframing

- Wireframes basse fidélité (toutes les pages/écrans)

- Wireframes haute fidélité

- Spécifications de chaque état d’interface :

- État vide (empty state)

- État de chargement (skeleton / spinner / progressive)

- État d’erreur (inline, toast, page, réseau)

- État de succès / confirmation

- État partiel (données incomplètes)

- État désactivé / non autorisé

- Design responsive : breakpoints définis, comportement par device

- Gestion du scroll, pagination, chargement infini

- Gestion des modales, drawers, popovers, tooltips

## 4.4 — Prototypage et tests

- Prototypes interactifs cliquables (Figma ou équivalent)

- Flux d’interaction détaillés (micro-interactions, transitions, animations)

- Tests utilisateurs sur prototypes (minimum 5 utilisateurs par segment)

- Synthèse des tests et recommandations

- Itérations post-tests

- Validation des parcours avec les parties prenantes

## 4.5 — Accessibilité UX

- Navigation clavier complète (focus visible, ordre logique)

- Compatibilité lecteurs d’écran (structure sémantique, ARIA)

- Contrastes de couleur conformes

- Alternatives textuelles pour tout contenu non-textuel

- Gestion des animations réduites (prefers-reduced-motion)

## 4.6 — Rédaction UX (Microcopy)

- Rédaction de tous les labels, placeholders, messages d’aide

- Rédaction de tous les messages d’erreur (inline et globaux)

- Rédaction des empty states

- Rédaction des messages de confirmation et de succès

- Rédaction des CTA (call-to-action)

- Ton et voix cohérents avec la charte éditoriale

# PHASE 5 — DIRECTION ARTISTIQUE & UI DESIGN

Définir l’identité visuelle, créer le design system, produire toutes les maquettes pixel-perfect et préparer le handoff.

## 5.1 — Direction artistique

- Analyse de l’identité de marque existante (logo, charte, positionnement)

- Moodboard / planches de tendances

- Définition de la direction artistique (ambiance, émotions, références)

- Choix et validation de la palette de couleurs :

- Couleurs primaires, secondaires, accent

- Couleurs sémantiques (succès, erreur, warning, info)

- Couleurs neutres (fond, texte, bordures)

- Vérification des contrastes WCAG AA/AAA

- Choix et validation de la typographie :

- Typographies heading, body, monospace

- Échelle typographique complète (tailles, line-height, letter-spacing)

- Stratégie de chargement des fonts (FOUT/FOIT, subsetting, preload)

- Achat / licence des typographies si premium

- Définition du style iconographique (outline, filled, duotone, taille)

- Définition du style photographique / illustratif

- Dark mode / thèmes alternatifs si applicable

## 5.2 — Design System

Fondations (Design Tokens)

- Couleurs (palette complète avec noms de tokens)

- Typographie (scale complète)

- Espacements (système de spacing : 4px, 8px, 12px, 16px, 24px, 32px, 48px, 64px)

- Ombres (elevation levels)

- Rayons de bordure (border-radius scale)

- Breakpoints responsive (mobile, tablet, desktop, wide)

- Grille de mise en page (colonnes, gouttières, marges)

- Z-index scale

Composants

- Composants atomiques : boutons, inputs, checkboxes, radios, toggles, tags, badges, avatars, tooltips

- Composants moléculaires : champs de formulaire, cartes, barres de recherche, pagination, breadcrumbs

- Composants organismes : header, footer, sidebar, navigation, tableaux, modales, formulaires complets

- Documentation de chaque composant :

- Tous les états (default, hover, focus, active, disabled, loading, error, success)

- Toutes les variantes (taille, couleur, style)

- Props / API du composant

- Accessibilité (rôle ARIA, navigation clavier)

- Règles d’usage (do / don’t)

- Storybook ou documentation interactive des composants

Patterns

- Patterns de layout (page templates)

- Patterns de navigation

- Patterns de formulaires

- Patterns de feedback utilisateur (notifications, toasts, alerts)

- Patterns de chargement de données

## 5.3 — Maquettes UI

- Maquettes pixel-perfect de toutes les pages/écrans

- Déclinaison pour chaque breakpoint (mobile, tablet, desktop)

- Spécifications des animations et micro-interactions (déclencheurs, durées, easing)

- Spécifications de motion design (transitions entre pages/états)

- Maquettes des emails transactionnels

- Maquettes des états vides, erreurs, chargements

- Maquettes du mode dark si applicable

## 5.4 — Iconographie et assets

- Sélection ou création du jeu d’icônes complet

- Achat de licences (banque d’images, icônes premium, illustrations)

- Création des illustrations custom si nécessaire

- Pipeline d’optimisation des images (WebP/AVIF, srcset, lazy loading)

- Favicons et app icons (toutes tailles : 16, 32, 180, 192, 512px)

- Open Graph images et Twitter Cards

- Assets exportés et nomenclaturés

## 5.5 — Handoff Design → Développement

- Fichier Figma structuré avec inspect activé

- Design tokens exportés (JSON / CSS variables / Tailwind config)

- Documentation des composants et spécifications

- Annotations sur les comportements interactifs

- Réunion de handoff design-dev

- Canal de communication dédié pour questions design pendant le dev

# PHASE 6 — ARCHITECTURE TECHNIQUE

Choisir la stack, concevoir l’architecture, modéliser les données, définir l’infrastructure et la sécurité.

## 6.1 — Choix technologiques

- Choix du stack frontend (framework, state management, styling, bundler)

- Choix du stack backend (langage, framework, ORM)

- Choix de la base de données (relationnelle, NoSQL, graph, time-series)

- Choix du CMS / headless CMS si applicable

- Choix des services tiers (auth, paiement, email, stockage, CDN, monitoring, search)

- Justification documentée de chaque choix (ADR)

- Critères : performance, maintenabilité, coût, écosystème, compétences équipe, pérennité

- Évaluation de l’empreinte carbone / green hosting

## 6.2 — Architecture applicative

- Diagramme d’architecture globale (C4 model : contexte, conteneurs, composants)

- Architecture API détaillée (REST / GraphQL / gRPC)

- Contrats d’interface (OpenAPI / GraphQL schema)

- Modèle de données complet (MCD/MLD, schéma ERD)

- Stratégie de cache (niveaux, invalidation, TTL)

- Stratégie de gestion des fichiers/médias (upload, stockage, CDN, transformations)

- Stratégie de recherche (full-text, Elasticsearch, Algolia, Meilisearch)

- Architecture événementielle si event-driven (message broker, queues, topics)

- Stratégie de gestion des jobs asynchrones (workers, crons, scheduling)

- Gestion des sessions et authentification/autorisation

- Stratégie de rate limiting et throttling

- Stratégie de feature flagging (outil, process)

- Stratégie de database migrations (outil, rollback, seed data, fixtures)

- Budget de performance par route/page (TTI, LCP, bundle size max)

## 6.3 — Infrastructure & DevOps

- Choix de l’hébergement (cloud provider, régions, compliance data residency)

- Architecture d’infrastructure (diagramme réseau, load balancing, auto-scaling)

- Stratégie de conteneurisation (Docker, orchestration K8s si nécessaire)

- Pipeline CI/CD complet (build, lint, test, security scan, deploy)

- Stratégie de branches Git (Gitflow, trunk-based, conventions)

- Environnements définis et provisionnés :

- Local (setup documenté)

- Développement

- Staging / pré-production

- Production

- Stratégie de monitoring et alerting (APM, logs, métriques, dashboards)

- Stratégie d’observabilité (traces distribuées, métriques custom, SLOs/SLIs)

- Stratégie d’error tracking (Sentry ou équivalent)

- Stratégie de logging structuré (niveaux, format, rétention, rotation)

- Stratégie de sauvegarde et disaster recovery (RPO/RTO définis)

- Plan de scalabilité (horizontal, vertical, limites connues)

- Infrastructure as Code (Terraform, Ansible, Pulumi)

- SSL/TLS, WAF, protection DDoS

## 6.4 — Sécurité

- Modélisation des menaces (STRIDE ou équivalent)

- Politique de gestion des secrets (vault, variables d’environnement, rotation)

- Politique de gestion des dépendances (audit, lockfiles, mises à jour automatiques)

- Plan de gestion des vulnérabilités

- Conformité OWASP Top 10

- Politique de logs et d’audit trail

- Chiffrement des données at rest et in transit

- Politique de gestion des accès (principe du moindre privilège)

- Procédure de réponse aux incidents de sécurité

## 6.5 — Conventions de développement

- Conventions de code (linter config, formatter, pre-commit hooks)

- Conventions de nommage (branches, commits, fichiers, variables, composants)

- Processus de code review (qui, combien d’approbations, checklist)

- Template de pull request

- Checklist de merge

- Documentation technique (ADR, README, guides de contribution)

# PHASE 7 — STRATÉGIE DE CONTENU

Planifier, produire, valider et migrer tout le contenu nécessaire au projet.

## 7.1 — Audit et planification

- Inventaire de contenu existant (content audit complet)

- Gap analysis : contenu actuel vs. contenu nécessaire

- Plan de production de contenu (textes, images, vidéos, documents)

- Répartition des responsabilités (client vs. agence vs. prestataire)

- Calendrier de livraison des contenus (signé par le client)

## 7.2 — Stratégie éditoriale

- Charte éditoriale (ton, voix, style, vocabulaire)

- Guidelines rédactionnelles détaillées

- Stratégie SEO on-page (mots-clés, méta, balises, alt texts, headings)

- Stratégie de contenu dynamique vs. statique

- Stratégie de personnalisation de contenu si applicable

- Stratégie de contenu généré par l’utilisateur (UGC) si applicable

- Politique de modération de contenu si applicable

## 7.3 — Migration et droits

- Plan de migration de contenu (mapping, transformation, validation)

- Gestion des droits d’auteur (images, textes, vidéos — licences)

- Workflow de validation de contenu (review, approbation, publication)

# PHASE 8 — PLANIFICATION & GESTION DE PROJET

Estimer, planifier, organiser, gouverner. Définir toutes les règles du jeu avant de commencer.

## 8.1 — Estimation et chiffrage

- Découpage en lots / sprints / épiques

- Estimation par user story (story points ou jours/homme)

- Buffer technique (20-30% pour imprévus)

- Chiffrage détaillé par lot

- Identification du chemin critique

## 8.2 — Organisation équipe

- Matrice RACI (Responsable, Accountable, Consulted, Informed)

- Composition de l’équipe projet et rôles

- Plan de sous-traitance si applicable

- Plan de gestion des congés et absences (impact planning)

- Protocole de handover interne (si changement de dev en cours de projet)

## 8.3 — Planning

- Macro-planning global (jalons clés, dates de livraison)

- Micro-planning par sprint/itération

- Dépendances inter-lots identifiées

- Dates de livraison des contenus par le client

- Dates de validation client (avec délais contractuels)

- Planning des tests

- Planning de mise en production

## 8.4 — Gouvernance

- Définition des cérémonies agiles (daily, planning, review, retro)

- Fréquence et format des points de suivi client

- Outils de gestion de projet définis (Jira, Linear, Notion, etc.)

- Canaux de communication définis (quel outil pour quel type d’échange)

- Onboarding du client sur les outils

- Processus de gestion des changements (change request formalisé)

- Processus d’escalade

- Circuit de validation (qui valide quoi, en combien de temps)

- Critères de recette (acceptance testing)

- Processus de réception et PV de livraison

- Protocole de gestion de la documentation projet

# PHASE 9 — STRATÉGIE DE TEST

Définir exhaustivement comment, quoi, quand et avec quels outils tester.

## 9.1 — Plan de test global

- Tests unitaires (couverture cible par couche)

- Tests d’intégration

- Tests end-to-end (E2E)

- Tests de régression visuelle (Percy, Chromatic)

- Tests de performance / charge / stress (k6, Artillery)

- Tests de sécurité (OWASP ZAP, pentest)

- Tests d’accessibilité (axe, Pa11y, tests manuels)

- Tests de compatibilité (navigateurs, devices, OS)

- Tests des emails transactionnels (Litmus, Email on Acid)

- Tests de migration de données

- Tests de rollback

- Tests de disaster recovery

- Tests de conformité RGPD (consentements, droit à l’oubli)

## 9.2 — Infrastructure de test

- Outils de test définis (Jest, Vitest, Cypress, Playwright, etc.)

- Environnement de test dédié provisionné

- Jeux de données de test (fixtures, factories, seed data)

- Smoke tests post-déploiement automatisés

- Intégration des tests dans la pipeline CI/CD

## 9.3 — Qualité et recette

- Seuils de qualité (couverture, temps de réponse max, score Lighthouse, score WCAG)

- Protocole de recette client (UAT) formalisé

- Bug tracking et processus de résolution (sévérité, priorité, workflow)

- Critères de blocage pour la mise en production

# PHASE 10 — STRATÉGIE DE LANCEMENT

Tout préparer pour un lancement sans accroc.

## 10.1 — Préparation technique

- Checklist pré-lancement complète :

- DNS, SSL/TLS

- Redirections 301 (plan complet)

- robots.txt, sitemap.xml

- Analytics et tracking configurés

- Monitoring et alerting actifs

- Backups validés

- Plan de tracking analytics complet (data layer, GTM, taxonomie d’événements)

- Consent management implémenté (CMP : Cookiebot, Axeptio, Didomi)

- Outils de monitoring en production configurés

- Warm-up des caches en production

- Plan de seed / import des données initiales

## 10.2 — Déploiement

- Stratégie de déploiement définie (blue-green, canary, big bang, progressive)

- Plan de migration de données (dry run validé)

- Plan de rollback détaillé et testé

- Fenêtre de déploiement définie (date, heure, durée)

- Pipeline de déploiement testé à vide (dry run)

## 10.3 — Conformité légale

- Mentions légales en place

- CGU / CGV en place si applicable

- Politique de confidentialité (privacy policy)

- Conformité cookie / consentement vérifiée

- Politique d’utilisation acceptable si plateforme multi-utilisateurs

## 10.4 — Formation et documentation

- Formation des utilisateurs finaux

- Formation des administrateurs

- Documentation utilisateur

- Documentation technique (architecture, API, déploiement, runbooks)

- Transfert des accès et credentials (vault partagé)

## 10.5 — Communication et suivi

- Plan de communication interne (client)

- Plan de communication externe (utilisateurs, marché)

- Plan de support post-lancement (période de garantie, SLA)

- Benchmark de performance post-lancement (baseline)

- Plan de A/B testing post-lancement

# PHASE 11 — CADRE CONTRACTUEL & JURIDIQUE

Formaliser tous les aspects contractuels, financiers, de propriété intellectuelle et de conformité.

## 11.1 — Contrat de prestation

- Proposition commerciale détaillée

- Contrat de prestation (périmètre, livrables, délais, pénalités)

- Conditions de paiement (échéancier lié aux jalons)

- Clause de propriété intellectuelle (cession des droits, code source, assets)

- Clause de confidentialité (NDA)

- Clause de réversibilité (transfert, documentation, accès)

- Conditions de sortie et de résiliation

## 11.2 — Maintenance et support

- SLA post-livraison (maintenance, TMA, astreintes)

- Définition des niveaux de support (L1, L2, L3)

- Temps de réponse et de résolution contractuels

## 11.3 — Aspects légaux

- Assurance responsabilité civile professionnelle

- Conformité RGPD (DPA si traitement de données personnelles)

- Gestion des noms de domaine (propriété, renouvellement, transfert)

- Contrats de licence des outils/services tiers (qui paie, qui est titulaire)

- Contrat de sous-traitance si applicable (back-to-back)

# PHASE 12 — CHECKLIST PRÉ-DÉVELOPPEMENT

Liste de contrôle finale : tous les livrables et conditions qui doivent être validés avant d’écrire la première ligne de code.

## 12.1 — Livrables stratégiques

- Brief validé et objectifs signés

- Personas et user journeys validés

- Roadmap produit et définition du MVP

- Stratégie de croissance documentée

- Arborescence et architecture de l’information validées

## 12.2 — Livrables fonctionnels

- Cahier des charges fonctionnel complet et signé

- User stories rédigées avec critères d’acceptation

- Backlog priorisé et estimé

- Spécifications des intégrations finalisées

## 12.3 — Livrables UX/UI

- Wireframes et prototypes testés et validés

- Maquettes UI complètes pour tous les écrans et breakpoints

- Design system complet et documenté

- Assets exportés et nomenclaturés

- Handoff design-dev réalisé

- Microcopy validé (labels, erreurs, empty states, CTA)

## 12.4 — Livrables techniques

- Architecture technique documentée (C4, API contracts, modèle de données)

- ADR (Architecture Decision Records) rédigés

- Conventions de code et de nommage définies

- Repository initialisé avec CI/CD configuré

- Environnements provisionnés (dev, staging, production)

- Pipeline de déploiement testé à vide

- Stratégie de test définie

## 12.5 — Livrables organisationnels

- Planning validé (macro + micro)

- RACI défini

- Équipe staffée et disponible

- Outils de gestion de projet configurés

- Accès client configurés (dépôt, staging, outils de suivi)

- Calendrier de livraison des contenus signé par le client

## 12.6 — Livrables contractuels

- Contrat signé

- Premier jalon de paiement reçu

- NDA signé si applicable

- DPA signé si applicable

# PHASE 13 — POST-PROJET & AMÉLIORATION CONTINUE

Clôturer proprement, capitaliser, maintenir, évoluer.

## 13.1 — Clôture de projet

- PV de livraison signé

- Rétrospective interne (ce qui a marché, ce qui a échoué)

- Capitalisation des apprentissages (mise à jour des templates et process)

- Bilan financier du projet (rentabilité réelle vs. estimée)

- Enquête de satisfaction client

- Archivage du projet (documentation, code, assets, accès)

## 13.2 — Maintenance et évolution

- Plan de maintenance évolutive (TMA)

- Plan de montée en version des dépendances

- Roadmap d’évolutions futures priorisée

- Monitoring continu post-lancement (performance, erreurs, analytics)

- Rapports périodiques au client (mensuels/trimestriels)

- Revue de sécurité périodique

## 13.3 — Fin de vie

- Plan de fin de vie du produit (archivage, migration, décommissionnement)

- Stratégie de transfert ou transition vers un autre prestataire

- Nettoyage des données et fermeture des services